ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник Управління капітального

будівництва облдержадміністрації

_________________ Л.Г.Шкуріна

“     ” жовтня   2015р.

ПЛАН РОБОТИ

Управління капітального будівництва

облдержадміністрації

на листопад 2015 року

| Дата проведення (число або період) |  | Назва заходу, короткий зміст події |  | Хто проводить, хто бере участь* |  |  | Місце та час проведення* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробничо-технічний відділ |  |  |  |  |  |  |  |
| Протягом місяця |  | Підготовка документів для відкриття фінансуванням об’єктів 2015 року з переліку обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, державного фонду регіонального розвитку та соціально-економічного розвитку окремих територій. |  | Пастернак Г.П. Товстуха К.В. |  |  | УКБ |
| Протягом місяця |  | Відпрацювання з правоохоронними органами запитів та листів. |  | Квітко Л.В. Гордієнко В.П. Пастернак Г.П. Товстуха К.В. |  |  | УКБ |
| Протягом місяця |  | Перевірка та приймання робіт, виконаних підрядними організаціями по об’єктах, які фінансуються в 2015 році. |  | Гордієнко В.П. Сергієнко Р.П. Симоненко А.І |  |  | На будівельних об’єктах |
| Протягом місяця |  | Перевірка та приймання вартості робіт по об’єктах, виконаних підрядними організаціями. |  | Тимошенко Л.О. |  |  | УКБ |
| Протягом місяця |  | Відпрацювання з райдержадміністраціями та місцевими громадами об'єктів, що фінансуються в 2015 році. |  | Квітко Л.В. |  |  | УКБ |
| Протягом місяця |  | Перевірка складаних договірних цін підрядними організаціями по об’єктах, на які укладаються договори підряду. |  | Тимошенко Л.О. |  |  | УКБ |
| До 15 числа кожного місяця |  | Збір інформації для узагальнення Мінрегіонбудом цін на будівельні матеріали по Чернігівській області. |  | Тимошенко Л.О. |  |  | УКБ |
| Протягом місяця |  | Прийом проектно-кошторисної документації від проектних організацій. |  | Пастернак Г.П. Товстуха К.В. |  |  | УКБ |
| Протягом місяця |  | Передача проектно-кошторисної документації підрядним організаціям. |  | Пастернак Г.П. Товстуха К.В. |  |  | УКБ |
| Протягом місяця |  | Робота з проектною документацією по об’єктах незавершеного будівництва. |  | Квітко Л.В. Гордієнко В.П. Пастернак Г.П. Товстуха К.В. |  |  | УКБ |
| Протягом місяця |  | Листування з проектними та підрядними організаціями, підготовка дозвільних та документів приймання-передачі. |  | Квітко Л.В. Пастернак Г.П. Товстуха К.В. |  |  | УКБ |
| Протягом місяця |  | Підготовка документації по вводу об’єктів в експлуатацію. |  | Гордієнко В.П. Пастернак Г.П. |  |  | УКБ |
| Протягом місяця |  | Підготовка дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт та готовність об’єкта до експлуатації. |  | Гордієнко В.П, Пастернак Г.П. |  |  | УКБ |
| Відділ економічного аналізу та договорів |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата прове дення | Найменування заходу |  | Мета проведення |  | Хто проводить | Місце та час проведення |  |
| Протягом місяця | Доопрацювання питання погашення кредиторської заборгованості за минулі роки з Департаментом фінансів (джерела та терміни). |  | Погашення кредиторської заборгованості. Уточнюються джерела погашення кредиторської заборгованості. |  | Ковальчук Н.М. | Управління капітального будівництва |  |
| Протягом місяця | Підготовка проекту обласної програми охорони та утримання об’єктів незавершеного будівництва високого ступеня будівельної готовності. |  | Забезпечення збереження недобудованих об’єктів. |  | Ковальчук Н.М. | Управління капітального будівництва |  |
| Протягом місяця | Надання інформації управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Мінрегіону України. |  | Підготовка інформації про поточні ціни на основні будівельні матеріали станом на 15.11.2015 за даними підприємств - виробників, що знаходяться на території Чернігівської області. |  | Ковальчук Н.М. Ковбаса Р.Л | Управління капітального будівництва |  |
| Протягом місяця | Розгляд вхідної кореспонденції та підготовка відповідей на контрольні листи, доручення, запити, звернення, претензії. |  | Виконання покладених на відділ обов’язків. |  | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. Ковбаса Р.Л. Негодніков Д.В. | Управління капітального будівництва |  |
| Протягом місяця | Участь у нарадах Управління капітального будівництва. |  | Вирішення поточних питань. |  | Ковальчук Н.М. | Управління капітального будівництва |  |
| Протягом місяця | Укладання договорів підряду. |  | Підготовка та укладання договорів підряду на виконання робіт по об’єктам, що фінансуються за рахунок: - видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області; - коштів державного фонду регіонального розвитку; - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; - коштів обласного бюджету. |  | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. Негодніков Д.В. | Управління капітального будівництва |  |
| Протягом місяця | Завершення розпочатих процедур конкурсних торгів. |  | Завершення процедур закупівель конкурсних торгів та укладання договорів. |  | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. Негодніков Д.В. | Управління капітального будівництва |  |
| Протягом місяця | Об’єкти, що фінансуються відповідно до «Переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2015 рік». |  | Моніторинг цін на обладнання. Підбір обладнання за найкращими технічними характеристиками. Умови поставки обладнання. |  | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. | Управління капітального будівництва |  |
| Протягом місяця | Підготовка договорів на ведення технічного нагляду. |  | Укладання договорів на ведення технічного нагляду. |  | Ковальчук Н.М. Ковбаса Р.Л. | Управління капітального будівництва |  |
| Протягом місяця | Підготовка договорів на здійснення авторського нагляду. |  | Укладання договорів на здійснення авторського нагляду. |  | Ковальчук Н.М. Ковбаса Р.Л. | Управління капітального будівництва |  |
| Протягом місяця | Підготовка документів щодо передачі в державну власність об’єктів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». |  | Передача об’єктів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця», які знаходяться на балансі Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації на баланс НІКЗ «Гетьманська столиця». |  | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. | Управління капітального будівництва |  |
| Протягом місяця | Надання інформації до Департаменту ЖКГ, регіонального розвитку та інфраструктури Чернігівської ОДА. |  | Надання інформації щодо надходження та використання коштів по об’єктах, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. |  | Ковальчук Н.М. Ковбаса Р.Л. | Управління капітального будівництва |  |

Заступник начальника управління                                       А.П.Шуман

Начальник  відділу економічного

аналізу та договорів                                                                  Н.М.Ковальчук

В.о. заступника начальника

виробничо-технічного відділу                                                Л.В.Квітко