ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. начальника Управління капітального будівництва облдержадміністрації                                                                        _________________ А.П.Шуман

“   ” липня   2016р.

ПЛАН РОБОТИ

Управління капітального будівництва

облдержадміністрації

на серпень 2016 року

| Дата проведення (число або період) | Назва заходу, короткий зміст події | Хто проводить, хто бере участь* | Місце та час проведення* |
| --- | --- | --- | --- |
| Виробничо-технічний відділ |
| Протягом місяця | Підготовка документів для відкриття фінансуванням об’єктів 2016 року з переліку обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, державного фонду регіонального розвитку та соціально-економічного розвитку окремих територій. | Квітко Л.В. Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Відпрацювання з правоохоронними органами запитів та листів. | Квітко Л.В. Симоненко А.І. Сергієнко Р.П. Гордієнко В.П. Пастернак Г.П. | УКБ |
| До 15 числа кожного місяця | Збір інформації для узагальнення Мінрегіонбудом цін на будівельні матеріали по Чернігівській області. | Тимошенко Л.О. Баглай Т.П. Горбач М.В. | УКБ |
| Протягом місяця | Прийом проектно-кошторисної документації від проектних організацій та замовників документації. | Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Передача проектно-кошторисної документації підрядним організаціям. | Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Робота з проектною документацією по об’єктах незавершеного будівництва. | Квітко Л.В. Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Відпрацювання з проектними організаціями робочих проектів по зауваженням експертизи. | Квітко Л.В. Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Підготовка технічних завдань на проведення конкурсних торгів. | Квітко Л.В. Пастернак Г.П. Баглай Т.П. Тимошенко Л.О. | УКБ |
| Протягом місяця | Листування з проектними та підрядними організаціями, підготовка дозвільних та документів приймання-передачі. | Квітко Л.В. Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Підготовка виконавчої документації для передачі експлуатуючій організації. | Квітко Л.В. Симоненко А.І. Сергієнко Р.П. Гордієнко В.П. Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Підготовка дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт та готовність об’єкта до експлуатації. | Пастернак Г.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Виїзди на об’єкти незавершеного будівництва з метою обстеження стану будівель та споруд. | Симоненко А.І. Сергієнко Р.П. Гордієнко В.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Отримання та вивчення від замовників проектно-кошторисної документації по об’єктам, для опрацювання та надання рекламацій. | Квітко Л.В. Симоненко А.І. Сергієнко Р.П. Гордієнко В.П. Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Підготовка та участь у нарадах на об’єктах під час проведення будівельно-монтажних робіт. | Шуман А.П. Квітко Л.В. Симоненко А.І. Сергієнко Р.П. Гордієнко В.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Обстеження об’єктів з переліків обласних фондів охорони навколишнього природного середовища та регіонального розвитку що плануються до будівництва в 2016 році. | Квітко Л.В. Симоненко А.І. Гордієнко В.П. Сергієнко Р.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Перевірка та приймання робіт виконаних підрядними організаціями по об’єктах. | Симоненко А.І. Гордієнко В.П. Сергієнко Р.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Перевірка та приймання вартості робіт виконаних підрядними організаціями по об’єктах та договірних цін. | Тимошенко Л.О. Горбач М.В. | УКБ |
| Протягом місяця | Участь у нарадах УКБ. | Квітко Л.В. | УКБ |
| Відділ економічного аналізу та договорів |
| Дата прове дення | Найменування заходу | Мета проведення | Хто проводить | Місце та час проведення |
| Протягом місяця | Доопрацювання питання погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи у минулі роки. | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи у минулі роки. | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. | УКБ |
| Протягом місяця | Проведення процедур конкурсних торгів (тендерів). | Забезпечення проведення процедур конкурсних торгів та виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» та Закону України «Про публічні закупівлі». | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. | УКБ |
| Протягом місяця | Розкриття пропозицій конкурсних торгів. | 02.08.2016 розкриття пропозицій конкурсних торгів по об’єкту: -«Реконструкція приміщень з заміною вікон в будівлі Ладанської гімназії по вул.Миру,114 в смт Ладан Прилуцького району Чернігівської області (ІІ черга – спортивний зал з навчальними кабінетами та іншими приміщеннями)». 05.08.2016 розкриття пропозицій конкурсних торгів по об’єкту: -«Буріння водозабірних свердловин для господарсько-питного водопостачання с.Голубівка Прилуцького району (перша черга)». | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. | УКБ |
| Протягом місяця | Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів. | Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів по об’єктам: -«Блок “В” пологового будинку по вул.Московській,21, м.Ніжин - реконструкція»; -«Реконструкція гімназії імені О.П.Довженка з застосуванням системи енергозбереження в смт Сосниця»; -«Реконструкція приміщення поліклінічного відділення Корюківської центральної районної лікарні по вул.Шевченка,101 м.Корюківка»; -«Реконструкція інфекційного відділення КЛПЗ «Чернігівська обласна дитяча лікарня» по проспекту Миру,44 в м.Чернігів»; -«Реконструкція гімназії в смт Гончарівське по вул.Танкістів,82А Чернігівського району Чернігівської області (заміна вікон і дверей)»; -«Реконструкція кінотеатру «Літній» під спортивну залу по вул.Б.Майстернка,8 в м.Новгород – Сіверський Чернігівської області»; -«Реконструкція блоку ємностей очисних споруд в м.Ічня Чернігівської області». | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. | УКБ |
| До 15.08.2016 | Надання інформації управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України відповідно до листа від 21.05.2010 №212-20/5742. | Підготовка інформації про поточні ціни на основні будівельні матеріали станом на 15.08.2016 за даними підприємств-виробників, які знаходяться на території Чернігівської області. | Ковальчук Н.М. Сириця О.В. | УКБ |
| Протягом місяця | Застосування системи електронних закупівель ProZorro. | Участь Управління капітального будівництва у системі електронних закупівель ProZorro. На виконання вимог розпорядження голови облдержадміністра-ції від 01.02.2016 №41 проведення закупівлі товарів, робіт та послуг із застосуванням системи публічних закупівель ProZorro. Моніторинг закупівель на електронному майданчику. | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. Козлянченко Ю.М. | УКБ |
| Протягом місяця | Робота з договорами на web-порталі E-DATA у відповідності до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів». | Внесення інформації щодо договорів підряду, на проектні роботи та на здійснення авторського нагляду на web-порталі E-DATA у відповідності до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів». | Ковальчук Н.М. Негодніков Д.В. Сириця О.В. | УКБ |
| Протягом місяця | Робота за довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3). | Перевірка довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витати (форма №КБ-3). | Ковальчук Н.М. Негодніков Д.В. | УКБ |
| Протягом місяця | Підготовка документів для укладання договорів на виконання робіт по об’єктах, що будуть фінансуватись у 2016 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області. | Укладання договорів на виконання робіт, що будуть фінансуватися у 2016 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області. | Ковальчук Н.М. Негодніков Д.В. Сириця О.В. | УКБ |
| Протягом місяця | Підготовка документів для укладання договорів підряду по об’єктах, що будуть фінансуватись у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. | Укладання договорів підряду, що будуть фінансуватися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. | Ковальчук Н.М. Негодніков Д.В. | УКБ |
| Протягом місяця | Підготовка договорів на здійснення технагляду на підставі звернень від замовників. | Укладення договорів на здійснення технагляду на підставі звернень замовників. | Ковальчук Н.М. Козлянченко Ю.М. | УКБ |
| Протягом місяця | Підготовка договорів на здійснення авторського нагляду. | Укладання договорів на здійснення авторського нагляду. | Ковальчук Н.М. Сириця О.В. | УКБ |
| Протягом місяця | Укладання договорів на проведення проектних та вишукувальних робіт (здійснення перерахунку кошторисної частини проектної документації, здійснення коригування проектно-кошторисної документації). | Для виконання будівельних робіт та залучення коштів на завершення робіт. | Ковальчук Н.М. Сириця О.В. | УКБ |
| Протягом місяця | Титули об’єктів будівництва у 2016 році. | Складання титулів об’єктів будівництва у 2016 році. Підготовка титулів на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва. | Ковальчук Н.М. Сириця О.В. | УКБ |
| Протягом місяця | Розгляд вхідної кореспонденції та підготовка відповідей на контрольні листи, доручення, запити, звернення та претензії. | Виконання покладених на відділ обов’язків. | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. Негодніков Д.В. Сириця О.В. Козлянченко Ю.М. | УКБ |
| Протягом місяця | Участь у нарадах Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації. | Вирішення поточних питань. | Ковальчук Н.М. | УКБ |
| Протягом місяця | Поточна робота з документами відділу. | Виконання поточних завдань. | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. Негодніков Д.В. Сириця О.В. Козлянченко Ю.М. | УКБ |

Заступник начальника Управління,                                      Н.М.Ковальчук

начальник  відділу економічного

аналізу та договорів

Начальник виробничо-

технічного відділу                                                                      Л.В.Квітко