Пояснювальна записка

про стан автомобільних доріг у Чернігівській області

станом на 01.01.2018 р.

Наявність автодоріг:

І. Станом на 31.12.2017 – 7 722,0 км, з яких:

державного значення – 2 962,2 км (міжнародні – 332,7 км, національні – 423,6 км, регіональні – 516,7 та територіальні – 1 689,2 км);

місцевого значення – 4 760,2 км (обласні – 3 122,0 км, районні – 1 638,2 км).

Налічується 502 мостових споруд протяжністю 16,8 тис. пог. метрів.

1. Станом на 01.01.2018:

місцевого значення – автодороги передано до сфери управління Чернігівської облдержадміністрації (на баланс Управління Капітального Будівництва)

державного значення - автодороги перебувають на балансі Служби автомобільних доріг – 2 961,8 км, – 61 автодорога (2 міжнародні – 332,7 км, 3 національні – 423,6 км, 6 регіональних – 516,3 та 50 територіальних – 1 689,2 км).

Налічується 256 мостових споруд протяжністю 11,6 тис. пог. метрів.

Територією області проходить міжнародний транспортний коридор Критський № 9 (Нові Яриловичі – Чернігів – Кіпті – Київ – Любашівка – Платонове).

На території області знаходяться 5 міжнародних пропускних пунктів “Нові Яриловичі”, “Грем'яч”, “Сеньківка”, “Славутич”, “Миколаївка”, під’їздами до яких є ділянки автодоріг М-01, Н-27, Н-28, Р-56 та Р-65. Інтенсивність руху на автодорогах державного значення (міжнародні, національні, регіональні) становить від 1500 до 12902 авто на добу.

2. Нормативна потреба в ремонтах та фінансуванні:

Відповідно до нормативних міжремонтних термінів та фактичного стану покриття на мережі доріг загального користування державного значення Чернігівської області необхідно ремонтувати 954,5 км  доріг (розрахунки згідно з Системою управління станом покриття СУСП ДП “Укрдіпродор” по обстеженню у 2018 р):

2.1. Капітальним ремонтом                -   451,0  км;

2.2. Поточним середнім ремонтом    - 503,5  км.

Вартість робіт – 17,4 млрд.гривень.

На 256 штучних  спорудах (100%) необхідно проведення капітального ремонту або реконструкції, 1,48 млрд. грн. (розрахунки згідно АЕСУМ “ДерждорНДІ” на 2018р).

Щорічне експлуатаційне утримання автодоріг згідно з нормами фінансових витрат потребує на автодороги державного значення – 1, 9 млрд. грн. (розрахунки “ДерждорНДІ”).

Загальний обсяг в потребі коштів згідно з нормативом на мережу складає біля    20,8 млрд. гривень.

Порівняно з потребою коштів, згідно із затвердженими нормативами, фактичне фінансування за останні роки становить близько 3 %, на експлуатаційне утримання у 2017 році – тільки 10 %.

ІІ. Виконання робіт з поточного середнього ремонту

Всього за 2017 рік виконано робіт з поточного середнього ремонту 112,7 км з влаштуванням асфальтобетонного покриття на ряду автомобільних доріг загального користування.

ІІІ. Виконання робіт з експлуатаційного утримання доріг, виконання заходів з безпеки руху та функціонування дорожнього господарства в осінньо-зимовий період.

У 2017 році дорожніми організаціями здійснювались постійні роботи з експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування загальною протяжністю Чернігівської області.

Роботи було направлені на ліквідацію деформацій покриття, безпеку дорожнього руху (влаштування розмітки і металевого бар’єрного огородження, дорзнаків), ремонт мостів, зимового-експлуатаційного утримання.

1. Ліквідація деформацій покриття:

95% або 6,9 тис. км мережі доріг загального користування через недофінансування дорожньої галузі на протязі багатьох років потребує ремонтних робіт.

Ліквідовано ямковості – 3,1 тис.км автодоріг, площею – 355 тис.м²:

- на дорогах державного значення – 3,7 тис.км, площею – 315 тис.м²;

- на дорогах місцевого значення    – 0,4 тис. км, площею –   40 тис.м².

2. Виконання заходів з безпеки дорожнього руху.

Задля  збереження життя та здоров’я  учасників дорожнього руху, зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму, в межах населених пунктів Чернігівської області виконано роботи з влаштування  чотирьох об'єктів штучного освітлення та встановлено 10 світлофорних об'єктів (миготливий режим цілодобово) на автомобільних дорогах зі значною інтенсивністю руху на М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі та Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч.  Також, протягом 2017 року дорожниками встановлено та замінено існуючих 3847 шт. дорожніх знаків;  встановлено та замінено 6,0 км бар’єрного огородження, відремонтовано 67,5 км бар’єрного огородження.

У зв'язку із змінами правил дорожнього руху (законопроект № 4246 “Про внесення змін до ст. 41 Закону України “Про дорожній рух”) на шести перехрестях автомобільних доріг області було змінено пріоритетність руху (передбачено напрямок головної дороги по колу), з них чотири на державних та дві на місцевих автодорогах.

В області на мережі доріг загального користування нараховується
102 переїзда.

Станом на 31.12.2017 року виконано:

- встановлено та замінено 114 дорожніх знаків,

- відремонтовано проїзну частину – 237 м²,

- видалено зелених насаджень – 826 м²,

Виконуються інші заходи виявлені під час експлуатаційного утримання доріг на підходах до переїздів.

Робота з габаритно-вагового контролю.

Результати роботи станом на 31.12.2017 року:

1. Проведено зважувань 3185.

2. Виявлено 143 порушень правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів.

3. Накладено стягнень – 24 608,84євро.

4. Стягнуто оплати      – 279 318,86 грн.

ІІІ. Підготовка дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

1. Проведення експлуатаційних робіт у зимовий період здійснюється силами  ДП “Чернігівський облавтодор” 17 філій - 4 дорожньо-експлуатаційних дільниці та 13 райавтодорів ( в складі яких 8 районних ДРП), які оснащені мобільним корпоративним зв’язком.

|  | Потреба, тис. т | Заготовлено, тис. т |
| --- | --- | --- |
| Протиожеледні матеріали |  |  |
| Піщано-сольова суміш | 50,0 | 51,2 |
| Сіль технічна | 2,0 | 2,3 |

Для тимчасового відстою транспортних засобів:

На мережі автомобільних доріг Чернігівської області визначено 35 майданчиків для тимчасового відстою транспортних засобів в зимовий період (кількість машино-місць – для вантажного транспорту 300 од., для легкового 445 од.).

Проблемні питання для забезпечення роботи в осінньо-зимовий період 2017 – 2018 років.

(Потребують вирішення на державному рівні для забезпечення своєчасного проведення протиожеледних робіт на мережі автомобільних доріг).

2. Проблемні питання по техніці.

2.1 Наявний обсяг техніки є  недостатній по кількості, значною технічною зношеністю та низькою продуктивністю роботи, що впливає на оперативне реагування в надзвичайних ситуаціях – у філіях ДП "Чернігівський облавтодор" в наявності 283 механізми – це тільки 53 % від потреби з технічним зносом 80%.

Необхідно закупити 275 од. техніки вартістю біля 789 млн грн, в т.ч.:

-КДМ (КРАЗ)  - 85 од.;

- навантажувач 66 од.;

-  Т-150 – 66 од.;

- МТЗ-82 – 59 од.;

- автогрейдерів 59 од.

3. Обмежено фінансування експлуатаційного утримання становить до 10% від мінімально необхідних нормативних вимог.

ІV. Крім того проводяться додаткові заходи по збереженню автомобільних доріг у несприятливі погодні умови.

- Обмеження руху транспортних засобів в період весняного відтавання ґрунтів і перезволоження земляного полотна.

У весняний період з 01 березня по 15 квітня 2017 року в період весняного відтавання ґрунтів  були введені тимчасові обмеження руху транспорту.

1.1. Прийнято 01.02.2017 за №59 розпорядження Чернігівської  ОДА “Про збереження автомобільних доріг загального користування області у весняний період 2017 року” .

1.2. Подано повідомлення на Укравтодор для додаткового розміщення на сайті.

1.3. Інформація про весняне  обмеження руху розміщена на сайті Служби та передано на інші веб-ресурси.

1.4. Установлено тимчасові дорзнаки на мережі автодоріг з уточненням їх наявності – 658 дорзнаки ( з оновленням схем установки – з затвердженням Службою автодоріг і погодженням Управлінням превентивної діяльності ГУНП в Чернігівській області.

1.5. Прийнято наказ по Службі автодоріг від 09.02.2017 №05 “Про введення тимчасових обмежень руху на автодорогах загального користування у весняний період 2017 року”,  яким визначено терміни обмеження з 01 березня по 15 квітня 2017 року тимчасові обмеження руху транспортних засобів.

- загальною масою: понад 12 тонн і осьовим навантаженням 8т -  на дорогах  державного значення (національній та регіональних) ;

- загальною масою: понад 12 тонн і осьовим навантаженням 6т -  на дорогах  державного значення ( територіальних) ;

- понад 6 тонн і осьовим навантаженням 4т – на обласних та районних дорогах місцевого значення.

2. Обмеження руху під час аномального підвищення температури повітря.

2.1. Під впливом значних температур дорожнє покриття нагрівається до критичних температурних показників – понад 42ºС, внаслідок чого конструкція дорожнього одягу під впливом динамічного навантаження може різко втратити несучу здатність. Рухаючись такою дорогою великоваговий транспорт лишає на ньому свій слід – глибокі колії, через які утворюються тріщини, а згодом неймовірних розмірів вибоїни.

З метою збереження автомобільних доріг загального користування на період підвищення температурних показників повітря понад 28°С від передчасних руйнувань Служба автомобільних доріг у Чернігівській області згідно з Окремим дорученням Державного агентства автомобільних доріг України  від 16.05.2017 № 146-ОД, відповідно до Законів України “Про дорожній рух”, “Про автомобільні дороги”, постанови КМУ від 27.06.2007 № 879 “Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування” та розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації від 29.05.2017 № 244 “Про тимчасове обмеження руху автомобільними дорогами загального користування у період підвищення температури повітря” введено тимчасове обмеження руху з 01.06.2017 вантажного транспорту по дорогах загального користування Чернігівської області державного значення вагою понад 24 тони і навантаженням на вісь більше ніж 7 тон на період з 1000 год. до 2200 год.

2.2. Визначені 47 майданчиків для відстою вантажних транспортних засобів - на 424 машино/місць та можливість відстою для легкового транспорту на 678 машино/місць.

2.3. Відповідно до погодженої схеми з Управлінням превентивної діяльності ГУНП у Чернігівській області на автодорогах встановлені відповідні дорожні знаки.

2.4. В ЗМІ (“Чернігівський монітор”, “Gorod.cn.ua”, UKR.NET, Обласне радіомовлення) розміщена інформація з цього питання.

2.5. На дорогах загального користування до контролю за ваговими параметрами транспортних засобів залучається пересувний габаритно-ваговий комплекс.

IV. Управління капітального будівництва та Служба автомобільних доріг оперативно реагує на зауваження підрозділів Національної поліції в Чернігівській області з усуненням недоліків в експлуатаційному стані автомобільних доріг загального користування.

| Начальник Управління | Нечепа Б.М. |
| --- | --- |