Інформаційна довідка про виконання регіональної програми за 2021 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Управління капітального будівництва  |
|  |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Управління капітального будівництва |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2019-2022 роки (рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 9-16/VII). |
|  |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2019-2022 роки

 (назва програми)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | Проведені видатки, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |
| обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
|  | I етап |
| 1 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Управління капітального будівництва(2021 рік) | 53104,804 |  - | - | - | - | 53104,804 | 47451,063 | - | - | - | - | 47451,063 | Капітальний ремонт – 3 об'єкта протяжністю 5,7697 км, в т. ч. 2 моста  |
| 2 | Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Управління капітального будівництва(2021 рік) | 455086,296 | - | - | - | - | 455086,296 | 417146,282 | - | - | - | - | 417146,282 | Проведено поточний середній ремонт на 19 об'єктах протяжністю 97,086 км |
| 3 | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Управління капітального будівництва(2021 рік) | 211539,947 | - | - | - | - | 211539,947 | 133709,694 | - | - | - | - | 133709,694 | Ліквідовано ямковості 141,8919 тис. м2 |
| 4 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | Управління капітального будівництва(2021 рік) | 51790,524 | - | - | 3802,788 | - | 47987,736 | 48759,053 | - | - | 2133,112 | - | 46625,941 | На 9 об'єктах влаштовано верхніх шарів покриття 47,634 тис. м2 |
| 5 | Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | Управління капітального будівництва(2021 рік) | 81236,917 | - | - | - | - | 81236,2917 | 79448,700 | - | - | - | - | 79448,700 | На 2 об'єктах влаштовано верхніх шарів покриття 32,619 тис. м2 |
| **РАЗОМ** |  | **852758,488** |  |  | **3802,788** |  | **848955,7** | **726514,792** |  |  | **2133,112** |  | **724381,68** |  |