Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

(найменування головного розпорядника)

- 47                Управління капітального будівництва облдержадміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

- 471               Управління капітального будівництва облдержадміністрації

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

- 4716310          0490            Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

(КПКВК МБ)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,00 | 2008,618 | 2008,618 | 0,00 | 2008,384 | 2008,384 | 0,00 | -0,234 | -0,234 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 4716310 | 0490 | Програма – Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання 1 – Проектування будівництва об’єкту | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 59,767 | 59,767 | 0,00 | -0,233 | -0,233 | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
|  |  |  | Завдання 2 – Забезпечення будівництва об’єктів | 0,00 | 1924,151 | 1924,151 | 0,00 | 1924,151 | 1924,151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Відхилення фактичного показника від планового відсутнє |
|  |  |  | Завдання 3 – Забезпечення реконструкції об’єктів | 0,00 | 24,467 | 24,467 | 0,00 | 24,466 | 24,466 | 0,00 | -0,001 | -0,001 | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
|  |  |  | Усього | 0,00 | 2008,618 | 2008,618 | 0,00 | 2008,384 | 2008,384 | 0,00 | -0,234 | -0,234 |  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4716310 | Програма – Реалізація заходів щодо територіального розвитку територій |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 – Проектування будівництва об’єкту |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на проектування будівництва об’єкту | тис.грн. | Спільне розпорядження ОДА та облради | 60,00 | 59,767 | -0,233 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість проектів для будівництва об’єкту | од. | Проектно-кошторисна документація | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об’єкту | тис.грн. | Розрахунок | 60,00 | 59,767 | -0,233 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності проектної документації будівництва об’єкту | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
|  |  | Завдання 2 – Забезпечення будівництва об’єктів |  |  |  |  |  |
| 5 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяги видатків на будівництво об’єктів | тис.грн. | Спільне розпорядження ОДА та облради | 1924,151 | 1924,151 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
| 6 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | Проектно-кошторисна документація | 2 | 2 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
| 7 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис.грн. | Розрахунок | 962,075 | 962,075 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутнє |
| 8 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту будівництва: Будівництво ЗОШ I- III ступеня на 108 учнівських місць с. Машеве Семенівського району | % | Розрахунок | 30 | 30 | 0 |
|  |  | рівень готовності об’єкту будівництва: Будівництво котельні на альтернативному паливі сумарною потужністю 700 кВт по вул. Вокзальній, 115-А в м. Носівка Носівського району, Чернігівської області | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
|  |  | Завдання 3 – Забезпечення реконструкції об’єктів |  |  |  |  |  |
| 9 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяги видатків на реконструкцію об’єктів | тис.грн. | Спільне розпорядження ОДА та облради | 24,467 | 24,466 | -0,001 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
| 10 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | Проектно-кошторисна документація | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
| 11 |  | ефективність |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкту | тис.грн. | Розрахунок | 24,467 | 24,466 | -0,001 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
| 12 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єктів реконструкції: Реконструкція частини приміщень існуючої ЗОШ I- III ступеня під одногрупник дошкільний заклад в с. Перелюб по вул. Шевченка, 6 Корюківського району | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Касові видатки за звітний період | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціаль ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Програма – Реалізація заходів щодо територіального розвитку територій | 4716310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3122 | Виготовлення проекту «Будівництво котельні на альтернативному паливі сумарною потужністю 700 кВт по вул. Вокзальній, 115-А в м. Носівка Носівського району, Чернігівської області » |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 60,00 | 60,00 |  | 59,767 | 59,767 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 60,00 | 60,00 |  | 59,767 | 59,767 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено. |
| 3122 | Будівництво ЗОШ I- III ступеня на 108 учнівських місць с. Машеве Семенівського району (рішення суду) |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 524,151 | 524,151 |  | 524,151 | 524,151 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 524,151 | 524,151 |  | 524,151 | 524,151 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
| 3122 | Будівництво котельні на альтернативному паливі сумарною потужністю 700 кВт по вул. Вокзальній, 115-А в м. Носівка Носівського району, Чернігівської області |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 1400,00 | 1400,00 |  | 1400,00 | 1400,00 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 1400,00 | 1400,00 |  | 1400,00 | 1400,00 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
| 3142 | Реконструкція частини приміщень існуючої ЗОШ I-III ступеня під одногрупний дошкільний заклад в с. Перелюб по вул. Шевченка, 6 Корюківського району (рішення суду) |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 24,467 | 24,467 |  | 24,466 | 24,466 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 24,467 | 24,467 |  | 24,466 | 24,466 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об'єкт завершено. |
|  | Усього |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 2008,618 | 2008,618 |  | 2008,384 | 2008,384 |  | 0 | 0 |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління капітального

будівництва облдержадміністрації                              __________       ______Б.М. Нечепа_______
                                                                                                                                    (підпис)                             (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового

забезпечення - головний бухгалтер                             __________       ______О.С. Буштрук_______ 
                                                                                                                                    (підпис)                             (ініціали та прізвище)