Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

(найменування головного розпорядника)

- 47                Управління капітального будівництва облдержадміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

- 471               Управління капітального будівництва облдержадміністрації

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

- 4719130         0513         Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

(КПКВК МБ)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,00 | 10158,64 | 10158,64 | 0,00 | 8566,92 | 8566,92 | 0,00 | -1591,72 | -1591,72 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 4719130 | 0513 | Програма – Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення реконструкції об’єктів | 0,00 | 9024,22 | 9024,22 | 0,00 | 7500,12 | 7500,12 | 0,00 | -1524,10 | -1524,10 | Відхилення виникло у зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі, роботи з виготовлення ПКД проектною організацією виконані не в повному обсязі та економією коштів |
|  |  |  | Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Придбання насосів | 0,00 | 1134,42 | 1134,42 | 0,00 | 1066,80 | 1066,80 | 0,00 | -67,62 | -67,62 | Відхилення виникло у зв’язку з економією коштів |
|  |  |  | Усього | 0,00 | 10158,64 | 10158,64 | 0,00 | 8566,92 | 8566,92 | 0,00 | -1591,72 | -1591,72 |  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки | 0,00 | 10158,64 | 10158,64 | 0,00 | 8566,92 | 8566,92 | 0,00 | -1591,72 | -1591,72 | Відхилення виникло у зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі, роботи з виготовлення ПКД проектною організацією виконані не в повному обсязі та економією коштів |
| Усього | 0,00 | 10158,64 | 10158,64 | 0,00 | 8566,92 | 8566,92 | 0,00 | -1591,72 | -1591,72 |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4719130 | Програма – Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 – Забезпечення реконструкції об’єктів |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на реконструкцію об’єктів | тис.грн. | Рішення сесії обласної ради | 9024,22 | 7500,12 | -1524,10 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Розбіжність виникла у зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі, роботи з виготовлення ПКД проектною організацією виконані не в повному обсязі та економією коштів |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | Проектно-кошторисна документація | 8 | 8 | 0 |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкту | тис.грн. | Розрахунок | 1128,03 | 937,52 | -83,11 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Розбіжність виникла у зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі, роботи з виготовлення ПКД проектною організацією виконані не в повному обсязі та економією коштів |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Розрахунок | 84,37 | 83,11 | -1,26 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Розбіжність виникла у зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі, роботи з виготовлення ПКД проектною організацією виконані не в повному обсязі та економією коштів |
|  |  | Завдання 2 – Придбання насосів |  |  |  |  |  |
| 5 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис.грн. | Рішення сесії обласної ради | 1134,42 | 1066,80 | -67,62 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
| 6 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість придбаних насосів | од. | Проектно-кошторисна документація | 11 | 11 | 0 |
| 7 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість одного насоса | тис.грн. | Розрахунок | 103,13 | 96,98 | -6,15 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Касові видатки за звітний період | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Програма – Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 4719130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3142 | Реконструкція очисних споруд в смт Куликівка Чернігівської області |  |  | 2204,91 | 2204,91 |  | 1500,00 | 1500,00 |  | 1500,00 | 1500,00 |  | 1973,40 | 1973,40 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 2204,91 | 2204,91 |  | 1500,00 | 1500,00 |  | 1500,00 | 1500,00 |  | 1973,40 | 1973,40 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні. Перехідний об’єкт. |
| 3142 | Реконструкція очисних споруд в смт Ладан Прилуцького району Чернігівської області |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 1571,90 | 1571,90 |  | 1551,31 | 1551,31 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 1571,90 | 1571,90 |  | 1551,31 | 1551,31 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено. |
| 3142 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд комунального закладу «Коропська центральна районна лікарня» смт Короп Чернігівської області |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 304,40 | 304,40 |  | 277,85 | 277,85 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 304,40 | 304,40 |  | 277,85 | 277,85 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено. |
| 3142 | Покращення санітарно-екологічного стану водойми №1 в заплаві річки Остер в Козелецькому районі. Реконструкція |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 505,00 | 505,00 |  | 461,03 | 461,03 |  | 44,00 | 44,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 505,00 | 505,00 |  | 461,03 | 461,03 |  | 44,00 | 44,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі. Перехідний об’єкт. |
| 3142 | Реконструкція блоку ємностей очисних споруд в м. Ічня Чернігівської області |  |  | 1293,9 | 1293,9 |  | 2000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 | 2000,00 |  | 491,00 | 491,00 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 1293,9 | 1293,9 |  | 2000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 | 2000,00 |  | 491,00 | 491,00 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні. Перехідний об’єкт. |
| 3142 | Реконструкція очисних споруд комунально-лікувального закладу «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 1350,00 | 1350,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 1350,00 | 1350,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з тим, що роботи з виготовлення ПКД проектною організацією виконані не в повному обсязі |
| 3142 | Реконструкція каналізаційно-насосної станції дитсадка «Сонечко» по вулиці Б. Хмельницького в м. Семенівка Чернігівської області |  |  | 400,0 | 400,0 |  | 293,92 | 293,92 |  | 293,92 | 293,92 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 400,0 | 400,0 |  | 293,92 | 293,92 |  | 293,92 | 293,92 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні. Об’єкт завершено. |
| 3142 | Реконструкція очисних споруд с. Снов’янка Чернігівського району (1 пусковий комплекс) |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 1499,00 | 1499,00 |  | 1416,01 | 1416,01 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 1499,00 | 1499,00 |  | 1416,01 | 1416,01 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено. |
| 3110 | Придбання: 2-х насосів HOMA BARRACUDA GRP 36D на KHC №1,2-х насосів HOMA BARRACUDA GRP 26D наKHC №2 в м. Борзна |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 191,00 | 191,00 |  | 191,00 | 191,00 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 191,00 | 191,00 |  | 191,00 | 191,00 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
| 3110 | Придбання 2-х вакуумних насосів КО-503 на асенізаційні машини для вивозу рідких побутових відходів в м. Борзна |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 24,00 | 24,00 |  | 24,00 | 24,00 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 24,00 | 24,00 |  | 24,00 | 24,00 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
| 3110 | Придбання пресу для вторинної сировини (модель ПГ-11) в м. Борзна |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 50,00 | 50,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 50,00 | 50,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з недостатнім обсягом фінансування |
| 3110 | Заміна зношеного та застарілого обладнання системи аерації аеротенків біологічної очистки стічних вод очисних споруд КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 370,00 | 370,00 |  | 364,00 | 364,00 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 370,00 | 370,00 |  | 364,00 | 364,00 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
| 3110 | Придбання каналізаційного насосу марки FZC.5.24.1.5210.4. (G – 200 М3/ГОД, Н – 32 м) для зміни зношеного на КНС м. Прилуки |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 249,42 | 249,42 |  | 249,00 | 249,00 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 249,42 | 249,42 |  | 249,00 | 249,00 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
| 3110 | Заміна насосного обладнання на Головній каналізаційній насосній станції «Синяківська» КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 150,00 | 150,00 |  | 146,76 | 146,76 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 150,00 | 150,00 |  | 146,76 | 146,76 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
| 3110 | Заміна насосного обладнання на каналізаційній насосній станції «Остер» КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 92,04 | 92,04 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 92,04 | 92,04 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
|  | Усього |  |  | 3898,81 | 3898,81 |  | 10158,64 | 10158,64 |  | 8566,92 | 8566,92 |  | 2508,4 | 2508,4 |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління капітального

будівництва облдержадміністрації                              __________       ______Б.М. Нечепа_______
                                                                                                                                    (підпис)                             (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового

забезпечення - головний бухгалтер                             __________       ______О.С. Буштрук_______ 
                                                                                                                                    (підпис)                             (ініціали та прізвище)