ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник управління капітального

будівництва облдержадміністрації

_________________ Л.Г.Шкуріна

“      ”                           2015р.

ПЛАН РОБОТИ

Управління капітального будівництва

Управління капітального будівництва облдержадміністрації

на ІV квартал 2015 року

| Дата проведення (число або період) | Назва заходу, короткий зміст події | Хто проводить, хто бере участь* | Місце та час проведення* |
| --- | --- | --- | --- |
| Виробничо-технічний відділ |
| Протягом кварталу | Обстеження об’єктів 2015 року з переліку обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та державного фонду регіонального розвитку. | Симоненко А.І. Гордієнко В.П. Сергієнко Р.П. | На будівельних об’єктах |
| Протягом кварталу | Перевірка та приймання робіт, виконаних підрядними організаціями по об’єктах 2015 року. | Симоненко А.І. Гордієнко В.П. Сергієнко Р.П. | На будівельних об’єктах |
| Протягом кварталу | Перевірка та приймання вартості робіт, виконаних підрядними організаціями по об’єктах. | Тимошенко Л.О. | УКБ |
| Протягом кварталу | Відпрацювання з правоохоронними органами запитів та листів. | Симоненко А.І. | УКБ |
| Протягом кварталу | Відпрацювання з Бахмацькою, Варвинською, Козелецькою, Городнянською, Новгород-Сіверською, Куликівською райдержадміністраціями та Ніжинською міською радою переліку обладнання, необхідного місцевим громадам по об’єктах з додаткового переліку обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2015 рік. | Симоненко А.І. Сергієнко Р.П. Гордієнко В.П. | На будівельних об’єктах |
| Протягом кварталу | Перевірка складаних договірних цін підрядними організаціями по об’єктах, на які укладаються договори підряду. | Тимошенко Л.О. | УКБ |
| До 15 числа кожного місяця | Збір інформації для узагальнення Мінрегіонбудом цін на будівельні матеріали по Чернігівській області. | Тимошенко Л.О. | УКБ |
| Протягом кварталу | Прийом проектно-кошторисної документації від проектних організацій. | Пастернак Г.П. Товстуха К.В. | УКБ |
| Протягом кварталу | Передача проектно-кошторисної документації підрядним організаціям. | Пастернак Г.П. Товстуха К.В. | УКБ |
| Протягом кварталу | Робота з проектною документацією по об’єктах незавершеного будівництва. | Симоненко А.І. Гордієнко В.П. Пастернак Г.П. | УКБ |
| Протягом кварталу | Листування з проектними та підрядними організаціями, підготовка дозвільних та документів приймання-передачі. | Симоненко А.І. Пастернак Г.П. Товстуха К.В. | УКБ |
| Протягом кварталу | Підготовка документації по вводу об’єктів в експлуатацію. | Гордієнко В.П, Пастернак Г.П. Товстуха К.В. Сергієнко Р.П. | УКБ |
| Протягом кварталу | Підготовка дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт та готовність об’єкта до експлуатації. | Пастернак Г.П. | УКБ |
| Протягом кварталу | Виконання доручень начальника відділу. | Симоненко А.І. Гордієнко В.П. Пастернак Г.П. Сергієнко Р.П. | УКБ |
| Відділ економічного аналізу та договорів |
| Дата прове дення | Найменування заходу | Мета проведення | Хто проводить | Місце та час проведення |
| Протягом кварталу | Доопрацювання питання погашення кредиторської заборгованості за минулі роки з Департаментом фінансів (джерела та терміни). | Погашення кредиторської заборгованості. Уточнюються джерела погашення кредиторської заборгованості. | Ковальчук Н.М. | Управління капітального будівництва |
| Протягом кварталу | Підготовка проекту обласної програми охорони та утримання об’єктів незавершеного будівництва високого ступеня будівельної готовності. | Забезпечення збереження недобудованих об’єктів | Ковальчук Н.М. | Управління капітального будівництва |
| Протягом кварталу | Надання інформації управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Мінрегіону України. | Підготовка інформації про поточні ціни на основні будівельні матеріали станом на 15 число кожного місяця за даними підприємств - виробників, що знаходяться на території Чернігівської області. | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. | Управління капітального будівництва |
| Протягом кварталу | Розгляд вхідної кореспонденції та підготовка відповідей на контрольні листи, доручення, запити, звернення, претензії. | Виконання покладених на відділ обов’язків. | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. Ковбаса Р.Л. | Управління капітального будівництва |
| Протягом кварталу | Участь у нарадах Управління капітального будівництва. | Вирішення поточних питань. | Ковальчук Н.М. | Управління капітального будівництва |
| Протягом кварталу | Укладання договорів підряду. | Підготовка та укладання договорів підряду на виконання робіт по об’єктам, що фінансуються за рахунок: видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області; коштів державного фонду регіонального розвитку; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; коштів обласного бюджету. | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. | Управління капітального будівництва |
| Протягом кварталу | Проведення процедур конкурсних торгів. | Організація та проведення закупівель, що потребують проведення процедур конкурсних торгів. | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. | Управління капітального будівництва |
| Протягом кварталу | Підготовка договорів на здійснення авторського нагляду. | Укладання договорів на здійснення авторського нагляду. | Ковальчук Н.М. Ковбаса Р.Л. | Управління капітального будівництва |
| Протягом кварталу | Підготовка договорів на ведення технічного нагляду. | Укладання договорів на ведення технічного нагляду. | Ковальчук Н.М. Ковбаса Р.Л. | Управління капітального будівництва |
| І декада жовтня | Підготовка звіту про проведення процедур закупівель. | На виконання розпоряджень голови ОДА від 06.03.2014 № 110, від 22.05.2006 № 224. | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. | Управління капітального будівництва |
| Протягом кварталу | Підготовка статистичного звіту. | Подання звіту про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт. | Ковальчук Н.М. | Управління капітального будівництва |
| Протягом кварталу | Підготовка статистичного звіту. | Подання звіту про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів за ІІІ квартал 2015 року. | Ковальчук Н.М. | Управління капітального будівництва |

Заступник начальника управління

капітального будівництва                                                       А.П.Шуман

Начальник виробничо-технічного відділу  			А.І. Симоненко

Начальник відділу економічного

аналізу та договорів                                                                  Н.М.Ковальчук