***Проєкт звіту про виконання Обласної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Чернігівській області на 2019-2020 роки за 2020 рік***

Управлінням капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації було розроблено та затверджено Програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Чернігівській області на 2019-2020 роки (рішення Чернігівської обласної ради від 20.12.2018 №10-16/VII), в якій враховані напрями діяльності та заходи щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Чернігівській області на 2020 рік.

Відповідно до заходів програми з метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в навчально-виховному процесі районними державним адміністраціями розроблені плани «Про проведення тижнів з безпеки дорожнього руху».

У закладах освіти області створено 48 майданчиків для відпрацювання теоретичних знань з безпеки дорожнього руху, 34 майданчика для проведення велоестафет, занять з автосправи і відпрацювання навичок безпечної поведінки в процесі дорожнього руху, 33 кабінети з вивчення правил дорожнього руху.

У закладах охорони здоров’я області з водіями відповідно до Плану проведені навчання з безпеки дорожнього руху при перетині залізничних переїздів, практичні навчання з надання до медичної допомоги постраждалим внаслідок ДТП з представниками екстреної медичної допомоги, проводяться позапланові інструктажі на тему «Небезпечна аварійна ситуація і правила поведінки водіїв».

Відповідно до заходів Програми на дорогах загального користування місцевого значення були виконані наступні роботи, а саме :

* встановлено 602 дорожніх знаків, також підрядною організацією нанесено 86,1 км дорожньої розмітки на шкільних автобусних маршрутах;
* видалено та обрізано чагарників в кількості 326,1 тис. штук кущів обабіч доріг для забезпечення трикутника видимості на перетинах автомобільних доріг, на підходах залізничних переїздів та небезпечних поворотах автомобільних доріг (горизонтальних кривих малих радіусів);
* встановлено 2,22 км металевого бар’єрного огородження, влаштовано 4365 пог.м тротуарів

На мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Чернігівської області за рахунок коштів на експлуатаційне утримання загалом ліквідовано ямковості на площі 269,9 тис. м2.