ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. начальника Управління капітального будівництва облдержадміністрації                                                                        _________________ А.П.Шуман

“   ” вересня   2016р.

ПЛАН РОБОТИ

Управління капітального будівництва

облдержадміністрації

на жовтень 2016 року

| Дата проведення (число або період) | Назва заходу, короткий зміст події | Хто проводить, хто бере участь* | Місце та час проведення* |
| --- | --- | --- | --- |
| Виробничо-технічний відділ |
| Протягом місяця | Підготовка документів для відкриття фінансуванням об’єктів 2016 року з переліку обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, державного фонду регіонального розвитку та соціально-економічного розвитку окремих територій. | Ровенець Л.В. Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Відпрацювання з правоохоронними органами запитів та листів. | Ровенець Л.В. Симоненко А.І. Сергієнко Р.П. Гордієнко В.П. Пастернак Г.П. | УКБ |
| До 15 числа кожного місяця | Збір інформації для узагальнення Мінрегіонбудом цін на будівельні матеріали по Чернігівській області. | Тимошенко Л.О. Баглай Т.П. Горбач М.В. | УКБ |
| Протягом місяця | Прийом проектно-кошторисної документації від проектних організацій та замовників документації. | Ровенець Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Передача проектно-кошторисної документації підрядним організаціям. | Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Робота з проектною документацією по об’єктах будівництва. | Ровенець Л.В. Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Відпрацювання з проектними організаціями робочих проектів по зауваженням експертизи. | Ровенець Л.В. Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Підготовка технічних завдань на проведення конкурсних торгів. | Ровенець Л.В. Пастернак Г.П. Баглай Т.П. Тимошенко Л.О. Горбач М.В. | УКБ |
| Протягом місяця | Листування з проектними та підрядними організаціями, підготовка дозвільних та документів приймання-передачі. | Ровенець Л.В. Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Підготовка дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт та готовність об’єкта до експлуатації. | Пастернак Г.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Виїзди на об’єкти незавершеного будівництва з метою обстеження стану будівель та споруд. | Симоненко А.І. Сергієнко Р.П. Гордієнко В.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Отримання та вивчення від замовників проектно-кошторисної документації по об’єктам, для опрацювання та надання рекламацій. | Ровенець Л.В. Симоненко А.І. Сергієнко Р.П. Гордієнко В.П. Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Підготовка та участь у нарадах на об’єктах під час проведення будівельно-монтажних робіт. | Шуман А.П. Ровенець Л.В. Симоненко А.І. Сергієнко Р.П. Гордієнко В.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Обстеження об’єктів з переліків обласних фондів охорони навколишнього природного середовища та регіонального розвитку що плануються до будівництва в 2016 році | Ровенець Л.В. Симоненко А.І. Гордієнко В.П. Сергієнко Р.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Перевірка та приймання робіт виконаних підрядними організаціями по об’єктах. | Симоненко А.І. Гордієнко В.П. Сергієнко Р.П. | УКБ |
| Протягом місяця | Перевірка та приймання вартості робіт виконаних підрядними організаціями по об’єктах та договірних цін. | Тимошенко Л.О. Горбач М.В. | УКБ |
| Протягом місяця | Участь у нарадах УКБ. | Ровенець Л.В. | УКБ |
| Відділ економічного аналізу та договорів |
| Дата прове дення | Найменування заходу | Мета проведення | Хто проводить | Місце та час проведення |
| Протягом місяця | Доопрацювання питання погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи у минулі роки. | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи у минулі роки. | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. | УКБ |
| Протягом місяця | Проведення процедур закупівель. | Забезпечення проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та завершення процедур закупівель, оголошених відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель». | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. | УКБ |
| До 08.10.2016 | Підготовка та надання звіту про проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти за січень-вересень 2016 року. | Виконання наказу Держслужби статистики України та розпоряджень голови Чернігівської ОДА. | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. | УКБ |
| До 10.10.2016 | Підготовка та надання звітів про реалізацію дозволів на виконання будівельних робіт за ІІІ квартал 2016 року. | Виконання наказу Держслужби статистики України. | Ковальчук Н.М. | УКБ |
| До 25.10.2016 | Підготовка та надання звіту про капітальні інвестиції за ІІІ квартал 2016 року. | Виконання наказу Держслужби статистики України. | Ковальчук Н.М. | УКБ |
| Протягом місяця | Робота з договорами на web-порталі E-DATA у відповідності до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів». | Внесення інформації щодо договорів підряду, на проектні роботи та на здійснення авторського нагляду на web-порталі E-DATA у відповідності до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів». | Ковальчук Н.М. Негодніков Д.В. Сириця О.В. | УКБ |
| Протягом місяця | Підготовка документів для укладання договорів підряду по об’єктах, що будуть фінансуватись у 2016 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, коштів державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету та за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. | Відпрацювання документів для укладання договорів підряду по об’єктах, що будуть фінансуватись у 2016 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, коштів державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету та за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій. | Ковальчук Н.М. Негодніков Д.В. | УКБ |
| Протягом місяця | Підготовка договорів на здійснення авторського нагляду. | Укладання договорів на здійснення авторського нагляду. | Ковальчук Н.М. Сириця О.В. | УКБ |
| Протягом місяця | Титули об’єктів будівництва у 2016 році та на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва. | Складання титулів об’єктів будівництва у 2016 році. Підготовка титулів на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва. | Ковальчук Н.М. Сириця О.В. | УКБ |
| Протягом місяця | Підготовка договорів на здійснення технагляду на підставі звернень від замовників. | Укладення договорів на здійснення технагляду на підставі звернень від замовників та підготовка актів виконаних робіт на здійснення технагляду. | Ковальчук Н.М. Козлянченко Ю.М. | УКБ |
| Протягом місяця | Підготовка договорів на проведення проектних та вишукувальних робіт (здійснення перерахунку залишку робіт у поточні ціни, коригування проектно-кошторисної документації та виготовлення проектно-кошторисної документації). | Укладання договорів на проведення проектних та вишукувальних робіт (здійснення перерахунку залишку робіт у поточні ціни, коригування проектно-кошторисної документації та виготовлення проектно-кошторисної документації). | Ковальчук Н.М. Сириця О.В. | УКБ |
| Протягом місяця | Відпрацювання довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3). | Перевірка довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витати (форма №КБ-3). | Ковальчук Н.М. Негодніков Д.В. | УКБ |
| Протягом місяця | Узагальнення інформації про освоєння коштів Державного фонду регіонального розвитку, субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та обласного фонду охорони навколишнього природного середовища розпорядниками коштів в Чернігівській області. | Виконання вимог доручення заступника голови Чернігівської облдержадміністрації від 11.08.2016 №05-07/3996. | Артеменко І.А. Негодніков Д.В. Козлянченко Ю.М. | УКБ |
| Протягом місяця | Узагальнення інформації про використання системи електронних закупівель ProZorro замовниками. | Виконання вимог доручення заступника голови Чернігівської облдержадміністрації від 11.08.2016 №05-07/3996. | Артеменко І.А. Негодніков Д.В. Козлянченко Ю.М. | УКБ |
| Протягом місяця | Розгляд вхідної кореспонденції та підготовка відповідей на контрольні листи, доручення, запити, звернення та претензії. Узагальнення інформації за дорученнями. | Виконання покладених на відділ обов’язків. | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. Негодніков Д.В. Сириця О.В. Козлянченко Ю.М. | УКБ |
| Протягом місяця | Участь у нарадах Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації. | Вирішення поточних питань. | Ковальчук Н.М. | УКБ |
| Протягом місяця | Поточна робота з документами відділу. | Виконання поточних завдань. | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. Негодніков Д.В. Сириця О.В. Козлянченко Ю.М. | УКБ |

Заступник начальника

відділу економічного

аналізу та договорів                                                                   І.А.Артеменко

Начальник виробничо-

технічного відділу                                                                      Л.В.Ровенець