ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління капітального                                                               будівництва обласної державної           адміністрації

_________________ Б.М.Нечепа

“   ”  грудня  2017

ПЛАН РОБОТИ

Управління капітального будівництва

обласної державної адміністрації

на 2018 рік

| Дата проведення (число або період) | Назва заходу, короткий зміст події | Хто проводить, хто бере участь* | Місце та час проведення* |
| --- | --- | --- | --- |
| Відділ технічного нагляду |
| Протягом року | Ознайомлення з проектно-кошторисною документацією по об’єктах, які будуються в 2018 році за рахунок всіх джерел фінансування. | Шурик Р.В. Гордієнко В.П. Симоненко А.І. Максимович Ю.А. | УКБ |
| Протягом року | Робота з проектними організаціями по проектуванню та коригуванню робочих проектів, які включені до плану на 2018 рік. | Шурик Р.В. Гордієнко В.П. Симоненко А.І. Максимович Ю.А. | УКБ |
| Протягом року | Відпрацювання з проектними організаціями робочих проектів по зауваженням експертизи. | Шурик Р.В. | УКБ |
| Протягом року | Обстеження об’єктів 2017-2018 року, які будуються за рахунок всіх джерел фінансування. | Шурик Р.В. Гордієнко В.П. Симоненко А.І. Максимович Ю.А. | На будівельних об’єктах |
| Протягом року | Підготовка та передача виконавчої документації експлуатуючим організаціям по об’єктам, що були введені в експлуатацію. | Шурик Р.В. Гордієнко В.П. Симоненко А.І. Максимович Ю.А. | УКБ |
| Протягом року | Відпрацювання з правоохоронними органами запитів та листів. | Шурик Р.В. | УКБ |
| Протягом року | Листування з проектними та підрядними організаціями. | Шурик Р.В. | УКБ |
| Протягом року | Участь у нарадах УКБ. | Шурик Р.В. Гордієнко В.П. Симоненко А.І. Максимович Ю.А. | УКБ |
| Дата проведення (число або період) | Назва заходу, короткий зміст події | Хто проводить, хто бере участь* | Місце та час проведення* |
| Відділ забезпечення будівництва технічною документацією |
| Протягом року | Прийом, ознайомлення та передача проектно-кошторисної документації по об’єктах, які будуються в 2018 році за рахунок всіх джерел фінансування. | Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом року | Підготовка документів для відкриття фінансування по об’єктах, що фінансуються у 2018 році. | Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом року | Робота з проектними організаціями по проектуванню та коригуванню робочих проектів, які включені до плану на 2018 рік. | Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом року | Відпрацювання з проектними організаціями робочих проектів по зауваженням експертизи. | Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом року | Підготовка дозвільних документів та подання до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській області на початок виконання будівельних робіт та готовність об’єкта до експлуатації. | Пастернак Г.П. | УКБ |
| Протягом року | Підготовка та передача виконавчої документації експлуатуючим організаціям по об’єктам, що були введені в експлуатацію. | Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом року | Перевірка договірних цін, пропозицій учасників конкурсних торгів та приймання вартості робіт виконаних підрядними організаціями по об’єктах, що фінансуються у 2018 році. | Тимошенко Л.О. Губко К.Ю. | УКБ |
| Протягом року | Збір інформації для узагальнення ТОВ «НВФ «Інпроект» цін на будівельні матеріали по Чернігівській області. | Тимошенко Л.О. Баглай Т.П. Губко К.Ю. | УКБ |
| Протягом року | Підготовка технічних завдань для проведення тендерних процедур. | Тимошенко Л.О. Баглай Т.П. Губко К.Ю. | УКБ |
| Протягом року | Відпрацювання з правоохоронними органами запитів та листів. | Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом року | Листування з проектними та підрядними організаціями. | Пастернак Г.П. Баглай Т.П. | УКБ |
| Протягом року | Виконання доручень начальника відділу. | Пастернак Г.П. Баглай Т.П. Губко К.Ю. Тимошенко Л.О. | УКБ |
| Протягом року | Участь у нарадах УКБ. | Пастернак Г.П. Баглай Т.П. Губко К.Ю. | УКБ |
| Дата проведення (число або період) | Назва заходу, короткий зміст події | Хто проводить, хто бере участь* | Місце та час проведення* |
| Відділ економічного аналізу та договорів |
| Щоквартально до 10 числа | Підготовка та надання звітів про одержання дозволу на виконання будівельних робіт. | Ковальчук Н.М. | УКБ |
| Щоквартально до 10 числа | Підготовка та надання звітів про реалізацію дозволів на виконання будівельних робіт. | Ковальчук Н.М. | УКБ |
| Щоквартально до 25 числа | Підготовка та надання звіту про капітальні інвестиції. | Ковальчук Н.М. | УКБ |
| Щорічно до 25.02.2018 | Підготовка та надання річного звіту щодо капітальних інвестицій, вибуття й амортизацію активів за 2017 рік. | Ковальчук Н.М. | УКБ |
| Протягом І тижня І місяця року | Відпрацювання документів для укладання договору на: «Експлуатаційне утримання в зимовий період автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них у Чернігівській області». | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. | УКБ |
| Щоквартально | Підготовка та надання звіту про проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти. | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. | УКБ |
| Протягом року | Складання та оприлюднення річного плану закупівель та додатку до річного плану закупівель на 2018 рік. | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. Козлянченко Ю.М. | УКБ |
| Протягом року | Здійснення закупівель товарів, робіт та послуг. | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. Козлянченко Ю.М. | УКБ |
| Протягом року | Визначення залишків робіт по договорах, укладених у попередні роки. | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. Гушер А.С. | УКБ |
| Протягом року | Надання пропозицій Департаменту економічного розвитку ОДА щодо формування переліку об’єктів, які можуть фінансуватись у 2018 році за рахунок бюджетних коштів. | Ковальчук Н.М. Негодніков Д.В. | УКБ |
| Протягом року | Підготовка документів щодо передачі в державну власність об’єктів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». | Ковальчук Н.М. | УКБ |
| Протягом І кварталу | Підготовка річного звіту. | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. Сириця О.В. | УКБ |
| Протягом року | Підготовка договорів на здійснення технагляду на підставі звернень від замовників. | Ковальчук Н.М. Козлянченко Ю.М. | УКБ |
| Протягом року | Підготовка та укладання договорів підряду по об’єктах, які будуть фінансуватись у 2017 році за рахунок бюджетних коштів. | Ковальчук Н.М. Негодніков Д.В. | УКБ |
| Протягом року | Підготовка договорів про здійснення авторського нагляду на об’єктах будівництва. | Ковальчук Н.М. Сириця О.В. | УКБ |
| Протягом року | Підготовка договорів на проектно-вишукувальні роботи (виготовлення, коригування, перерахунок проектно-кошторисної документації). | Ковальчук Н.М. Сириця О.В. | УКБ |
| Протягом року | Внесення інформації щодо виконання договорів до єдиного web-порталу використання публічних коштів E-DATA. | Ковальчук Н.М. Негодніков Д.В. Сириця О.В. | УКБ |
| Протягом року | Перевірка довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3). | Ковальчук Н.М. Негодніков Д.В. | УКБ |
| Протягом року | Підготовка титулів об’єктів будівництва у 2018 році та титулів на виконання проектно-вишукувальних робіт. | Ковальчук Н.М. Сириця О.В. | УКБ |
| Протягом року | Розгляд вхідної кореспонденції. | Ковальчук Н.М. Гмиря В.В. | УКБ |
| Протягом року | Поточна робота з документами відділу та підготовка відповідей на контрольні листи, доручення, запити, звернення, претензії. | Ковальчук Н.М. Артеменко І.А. Гушер А.С. Козлянченко Ю.М. Сириця О.В. Гмиря В.В. | УКБ |
| Протягом року | Участь у нарадах УКБ. | Ковальчук Н.М. | УКБ |
| Дата проведення (число або період) | Назва заходу, короткий зміст події | Хто проводить, хто бере участь* | Місце та час проведення* |
| Відділ автомобільних доріг |
| Протягом року | Обстеження, аналіз стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них з метою формування переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів у 2018 році. | Ключник В.С. Ткаченко Л.П. Трутень А. М. Остроух О. М. Богатирьова О.В. | УКБ |
| Протягом року | Збір та формування необхідних документів для підготовки замовлення ПКД на 2018 рік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд на них. | Ключник В.С. Ткаченко Л.П. Трутень А. М. Остроух О. М. Богатирьова О.В. | УКБ |
| Протягом року | Розробка (відновлення) схем щодо організації дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення. | Ключник В.С. Ткаченко Л.П. Трутень А. М. Остроух О. М. Богатирьова О.В. | УКБ |
| Вересень-грудень | Розробка заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 р.р. | Ключник В.С. Ткаченко Л.П. Трутень А. М Остроух О. М. Богатирьова О.В. | УКБ |
| Лютий-березень | Розробка заходів по пропуску льодоходу та паводку в 2018 році. | Ключник В.С. Ткаченко Л.П. Трутень А. М. Остроух О. М. Богатирьова О. В. | УКБ |
| Лютий-березень | Підготовка документації для прийняття рішень по обмеженню руху автотранспорту в весняний період на дорогах загального користування місцевого значення. | Ключник В.С. Ткаченко Л.П. Трутень А. М. Остроух О. М. Богатирьова О. В. | УКБ |
| Протягом року | Організація постійного контролю за якістю виконання робіт підрядними організаціями. | Ключник В.С. Остроух О.М. | УКБ |

Заступник начальника Управління –

начальник відділу економічного

аналізу та договорів                                                                  Н.М.Ковальчук

Начальник відділу технічного

нагляду                                                                                        Р.В.Шурик

Головний спеціаліст відділу

забезпечення будівництва

технічною документацією                                                       Т.П.Баглай

Начальник відділу

автомобільних доріг                                                                  В.С.Ключник