Додаток 1

Звіт про виконання регіональної програми за 2017 рік

| 1. | 47 | Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 471 | Служба автомобільних доріг у Чернігівській області |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Програма фінансування у 2017 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення (Рішення восьмої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 23.02.2017 №12-8/ VІІ) |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми Програма фінансування у 2017 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення____________________________________________

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом), тис. грн. | Проведені видатки (фактичні обсяги фінансування), тис. грн. | Стан виконання заходів (напрямки використання коштів, результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | Проведення поточного середнього ремонту доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення | Служба автомобільних доріг у Чернігівській області 2017рік | 870,00 | 870,00 |  |  |  | 850,234 | 850,234 |  |  |  | Розроблена проектно-кошторисна документація на поточний середній ремонт |
| 2 | Співфінансування ремонтних робіт на дорогах державного значення. за рахунок коштів, залучених у попередні роки під державні гарантії Державним агенством автомобільних доріг України | Служба автомобільних доріг у Чернігівській області 2017рік | 7777,050 | 7777,050 |  |  |  | 7777,050 | 7777,050 |  |  |  | Всього відремонтовано доріг за рахунок коштів обласного бюджету та кредитних коштів - 29,6 км |
| 3 | Проведення робіт з поточного середнього ремонту доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування: реалізація експерименту з фінансового забезпечення по релізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування | Служба автомобільних доріг у Чернігівській області 2017рік | 225000,00 | 225000,00 |  |  |  | 203121,305 | 203121,305 |  |  |  | Проведено роботи з поточного середнього ремонту робіт. Відремонтовано твердого покриття 64,510 км |
|  | Всього по Програмі |  | 233647,050 | 233647,050 |  |  |  | 211748,589 | 211748,589 |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом) | Проведені видатки | Відхилення (від обсягів фінансування, передбачених програмою /передбачеих бюджетом) |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 233647,050 | 8647,050 | 225000,00 | 211748,589 | 8627,284 | 203121,305 | -21898,461 | -19,766 | -21878,695 |