Звіт про виконання регіональної програми за 2020 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Управління капітального будівництва |
|  |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Управління капітального будівництва |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2019-2022 роки (рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 9-16/VII). |
|  |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2019-2022 роки

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | | Головний виконавець та строк виконання заходу | | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | | | | | | | | | | | Проведені видатки, тис. грн | | | | | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | | | | | | | Усього | | у тому числі | | | | | | |
| обласний бюджет | | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | | кошти небюджетних джерел | | довідково: державний бюджет | | обласний бюджет | | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | | довідково: державний бюджет |
|  | I етап | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Управління капітального будівництва  (2020 рік) | | 106 807,245 | | - | - | | - | | - | | 106 807,245 | | 81 336,478 | | - | | - | | - | - | 81 336,478 | | Капітальний ремонт – 3 об'єкта протяжністю 10,0128 км, в т.ч. 1 міст протяжністю 12,8 м.пог. |
| 2 | Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Управління капітального будівництва  (2020 рік) | | 434 065,535 | | - | - | | - | | - | | 434 065,535 | | 394 672,882 | | - | | - | | - | - | 394 672,882 | | Проведено поточний середній ремонт на 20 об'єктах протяжністю 100,486 км |
| 3 | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Управління капітального будівництва  (2020 рік) | | 159 774,600 | | - | - | | - | | - | | 159 774,600 | | 125 023,010 | | - | | - | | - | - | 125 023,010 | | Ліквідовано ямковості 267,400 тис. м2 |
| 4 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | Управління капітального будівництва  (2020 рік) | | 69 273,055 | | - | - | | - | | - | | 69 273,055 | | 68 524,443 | | - | | - | | - | - | 68 524,443 | | На 4 об'єктах влаштовано верхніх шарів покриття 24,320 тис. м2 |
| 5 | Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | Управління капітального будівництва  (2020 рік) | | 29 007,265 | | - | - | | - | | - | | 29 007,265 | | 25 564,302 | | - | | - | | - | - | 25 564,302 | | На 24 об'єктах влаштовано верхніх шарів покриття 41,763 тис. м2 |
| 6 | Виготовлення ПКД | Служба автомобільних доріг в Чернігівській області (2020 рік) | | 2000,0 | | 2000,0 | - | | - | | - | | - | | 2000,0 | | 2000,0 | | - | | - | - | - | | Виготовлення ПКД на 5 об'єктів |