Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

(найменування головного розпорядника)

- 47                Управління капітального будівництва облдержадміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

- 471               Управління капітального будівництва облдержадміністрації

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

- 4716650          0456                     Утримання та розвиток інфраструктури доріг

(КПКВК МБ)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8670,00 | 133,148 | 8803,148 | 8627,284 | 125,097 | 8752,381 | -42,716 | -8,051 | -50,767 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | Спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | Спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | Спеціаль- ний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 4716650 | 0456 | Програма – Утримання та розвиток інфраструктури доріг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання 1 – Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | 7777,05 |  | 7777,05 | 7777,05 |  | 7777,05 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Завдання 2 – Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  | 133,148 | 133,148 |  | 125,097 | 125,097 |  | -8,051 | -8,051 | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
|  |  |  | Завдання 3 – Проектування роботи з поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | 892,95 |  | 892,95 | 850,234 |  | 850,234 | -42,716 |  | -42,716 | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
|  |  |  | Усього | 8670,00 | 133,148 | 8803,148 | 8627,284 | 125,097 | 8752,381 | -42,716 | -8,051 | -50,767 |  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Програма фінансування у 2017 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування державного та місцевого значення | 8670,00 | 133,148 | 8803,148 | 8627,284 | 125,097 | 8752,381 | -42,716 | -8,051 | -50,767 | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
| Усього | 8670,00 | 133,148 | 8803,148 | 8627,284 | 125,097 | 8752,381 | -42,716 | -8,051 | -50,767 |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4719140 | Програма – Утримання та розвиток інфраструктури доріг |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 – Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту | тис.грн. | Спільне розпорядження ОДА та облради | 7777,05 | 7777,05 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутнє |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт | тис.кв.м. | Проектно-кошторисна документація | 10,71 | 10,71 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутнє |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середні вартість 1 кв.м поточного ремонту | тис.грн. | Розрахунок | 0,726 | 0,726 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутнє |
|  |  | Завдання 2 – Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |
| 4 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту | тис.грн. | Спільне розпорядження ОДА та облради | 133,148 | 125,097 | -8,051 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено. |
| 5 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт | тис.кв.м. | Проектно-кошторисна документація | 0,527 | 0,527 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутнє |
| 6 |  | ефективність |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту | тис.грн. | Розрахунок | 0,253 | 0,237 | -0,016 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
| 7 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Темпи зростання відремонтованої за рахунок капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутнє |
|  |  | Завдання 3 – Проектування роботи з поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |
| 8 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяги видатків на проектування роботи поточного середнього ремонту | тис.грн. | Спільне розпорядження ОДА та облради | 892,95 | 850,234 | -42,716 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв’язку з економією коштів |
| 9 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів для поточного середнього ремонту | од. | Проектно-кошторисна документація | 45 | 45 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутнє |
| 10 |  | ефективність |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на розробку одного проекту для поточного середнього ремонту | тис.грн. | Розрахунок | 19,84 | 18,89 | -0,95 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв’язку з економією коштів |
| 11 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності проектної документації поточного середнього ремонту | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутнє |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Касові видатки за звітний період | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління капітального

будівництва облдержадміністрації                              __________       ______Б.М. Нечепа_______
                                                                                                                                    (підпис)                             (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового

забезпечення - головний бухгалтер                             __________       ______О.С. Буштрук_______ 
                                                                                                                                    (підпис)                             (ініціали та прізвище)