Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

(найменування головного розпорядника)

- 47                Управління капітального будівництва облдержадміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

- 471               Управління капітального будівництва облдержадміністрації

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

- 4718600          0133                                  Інші видатки

(КПКВК МБ)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,00 | 2964,363 | 2964,363 | 0,00 | 2787,596 | 2787,596 | 0,00 | -176,767 | -176,767 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 4718600 | 0133 | Програма – Інші видатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведення капітального ремонту приміщень | 0,00 | 2852,229 | 2852,229 | 0,00 | 2675,462 | 2675,462 | 0,00 | -176,767 | -176,767 | Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв’язку зі зменшенням фактичної вартості ремонту |
| 2 |  |  | Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проектування капітального ремонту об’єктів | 0,00 | 112,134 | 112,134 | 0,00 | 112,134 | 112,134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
|  |  |  | Усього | 0,00 | 2964,363 | 2964,363 | 0,00 | 2787,596 | 2787,596 | 0,00 | -176,767 | -176,767 |  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4718600 | Програма – Інші видатки |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 – Проведення капітального ремонту приміщень |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис.грн. | Спільне розпорядження ОДА та облради | 2852,229 | 2675,462 | -176,767 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв’язку зі зменшенням фактичної вартості ремонту |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | площа приміщень, що планується відремонтувати | кв.м. | Проектно-кошторисна документація | 2363,6 | 2363,6 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень | тис.грн. | Розрахунок | 1,207 | 1,132 | -0,075 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв’язку зі зменшенням фактичної вартості ремонту |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | відсоток площі приміщень, які планується відремонтувати, до площі приміщень, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 49,18 | 49,18 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
|  |  | Завдання 2 – Проектування капітального ремонту об’єктів |  |  |  |  |  |
| 5 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяги видатків на проектування капітального ремонту об’єктів | тис.грн. | Спільне розпорядження ОДА та облради | 112,134 | 112,134 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
| 6 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість проектів для капітального ремонту об’єктів | од. | Проектно-кошторисна документація | 5 | 5 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
| 7 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об’єктів | тис.грн. | Розрахунок | 22,43 | 22,43 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
| 8 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності проектної документації капітального ремонту об’єктів | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Касові видатки за звітний період | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загаль ний фонд | спеціальний фонд | разом | загаль ний фонд | спеціальний фонд | разом | загаль ний фонд | спеціальний фонд | разом | загаль ний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Програма – Інші видатки | 4718600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3132 | Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі по проспекту Миру, 14 в м. Чернігів Чернігівської області |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 540,00 | 540,00 |  | 430,61 | 430,61 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 540,00 | 540,00 |  | 430,61 | 430,61 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв’язку зі зменшенням фактичної вартості ремонту. Об'єкт завершено. |
| 3132 | Капітальний ремонт частини приміщень I-II поверхів адмінбудівлі, розташованої по вул. Шевченка, 7 в м. Чернігові Чернігівської області (пам’ятка архітектури) | 4718600 |  | 107,28 | 107,28 |  | 630,363 | 630,363 |  | 626,77 | 626,77 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 107,28 | 107,28 |  | 630,363 | 630,363 |  | 626,77 | 626,77 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв’язку зі зменшенням фактичної вартості ремонту. Об'єкт завершено. |
| 3132 | Капітальний ремонт приміщень за адресою: м. Чернігів вул. Преображенська, 12 ( з заміною вікон та дверей) | 4718600 |  | 0,00 | 0,00 |  | 688,00 | 688,00 |  | 679,325 | 679,325 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 688,00 | 688,00 |  | 679,325 | 679,325 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв’язку зі зменшенням фактичної вартості ремонту. Об'єкт завершено. |
| 3132 | Капітальний ремонт даху будівлі за адресою: м. Чернігів, вул. Преображенська, 12 (заміна покрівлі) | 4718600 |  | 0,00 | 0,00 |  | 377,00 | 377,00 |  | 371,841 | 371,841 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 377,00 | 377,00 |  | 371,841 | 371,841 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв’язку зі зменшенням фактичної вартості ремонту. Об'єкт завершено. |
| 3132 | Капітальний ремонт покрівлі та заміна вентиляторів готелю «Придеснянський» по вул. Шевченка, 90а у м. Чернігові (в тому числі оплата державної експертизи) |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 729,00 | 729,00 |  | 679,05 | 679,05 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 729,00 | 729,00 |  | 679,05 | 679,05 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв’язку зі зменшенням фактичної вартості ремонту. Об'єкт завершено. |
|  | Усього |  |  | 107,28 | 107,28 |  | 2964,363 | 2964,363 |  | 2787,596 | 2787,596 |  | 0 | 0 |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління капітального

будівництва облдержадміністрації                              __________       ______Б.М. Нечепа_______
                                                                                                                                    (підпис)                             (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового

забезпечення - головний бухгалтер                             __________       ______О.С. Буштрук_______ 
                                                                                                                                    (підпис)                             (ініціали та прізвище)