Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

(найменування головного розпорядника)

- 47                Управління капітального будівництва облдержадміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

- 471               Управління капітального будівництва облдержадміністрації

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

- 4719140          0540       Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

(КПКВК МБ)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,00 | 467,40 | 467,40 | 0,00 | 455,55 | 455,55 | 0,00 | -11,85 | -11,85 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 4719140 | 0540 | Програма – Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Завдання 1 – Забезпечення будівництва об’єктів | 0,00 | 377,40 | 377,40 | 0,00 | 376,09 | 376,09 | 0,00 | -1,31 | -1,31 | Відхилення показника виникло у зв’язку з економією коштів |
| 2 |  |  | Завдання 2 – Забезпечення реконструкції об’єктів | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 74,46 | 74,46 | 0,00 | -10,54 | -10,54 | Відхилення показника виникло у зв’язку з економією коштів |
|  |  |  | Завдання 3 – Проектування реконструкції об’єктів | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Відхилення показника відсутнє |
|  |  |  | Усього | 0,00 | 467,40 | 467,40 | 0,00 | 455,55 | 455,55 | 0,00 | -11,85 | -11,85 |  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки | 0,00 | 467,40 | 467,40 | 0,00 | 455,55 | 455,55 | 0,00 | -11,85 | -11,85 | Відхилення показника виникло у зв’язку з економією коштів |
| Усього | 0,00 | 467,40 | 467,40 | 0,00 | 455,55 | 455,55 | 0,00 | -11,85 | -11,85 |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4719140 | Програма – Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 – Забезпечення будівництва об’єктів |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на будівництво об’єктів | тис.грн. | Рішення сесії обласної ради | 377,40 | 376,09 | -1,31 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | Проектно-кошторисна документація | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис.грн. | Розрахунок | 377,40 | 376,09 | -1,31 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
|  |  | Завдання 2 – Забезпечення реконструкції об’єктів |  |  |  |  |  |
| 5 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяги видатків на реконструкцію об’єктів | тис.грн. | Рішення сесії обласної ради | 85,00 | 74,46 | -10,54 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
| 6 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | Проектно-кошторисна документація | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
| 7 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкту | тис.грн. | Розрахунок | 85,00 | 74,46 | -10,54 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів |
| 8 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
|  |  | Завдання 3 – Проектування реконструкції об’єктів |  |  |  |  |  |
| 9 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяги видатків на реконструкцію об’єктів | тис.грн. | Рішення сесії обласної ради | 5,00 | 5,00 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
| 10 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів для реконструкції об’єктів | од. | Проектно-кошторисна документація | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
| 11 |  | ефективність |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об’єктів | тис.грн. | Розрахунок | 5,00 | 5,00 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |
| 12 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності проектної документації реконструкції об’єктів | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | Відхилення фактичного показника від планового відсутні |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Касові видатки за звітний період | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | Спеціаль ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Програма – Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 4719140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3122 | Ліквідація наслідків зсуву та ерозійних явищ території провулку Романа Волкова в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області |  |  | 174,5 | 174,5 |  | 377,40 | 377,40 |  | 376,09 | 376,09 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 174,5 | 174,5 |  | 377,40 | 377,40 |  | 376,09 | 376,09 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об'єкт завершено. |
| 3142 | Відновлювальні та протизсувні роботи з реконструкцією колодязя зливової водовідвідної каналізації по вул.Монастирська в м. Новгород-Сіверський (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) |  |  | 212,23 | 212,23 |  | 0 | 90,00 |  | 79,46 | 79,46 |  | 0 | 0 |
|  | Надходження із бюджету |  |  | 212,23 | 212,23 |  | 90,00 | 90,00 |  | 79,46 | 79,46 |  | 0 | 0 |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об'єкт завершено. |
|  | Усього |  |  | 386,73 | 386,73 |  | 467,40 | 467,40 |  | 455,55 | 455,55 |  | 0 | 0 |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління капітального

будівництва облдержадміністрації                              __________       ______Б.М. Нечепа_______
                                                                                                                                    (підпис)                             (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового

забезпечення - головний бухгалтер                             __________       ______О.С. Буштрук_______ 
                                                                                                                                    (підпис)                             (ініціали та прізвище)