#### У К Р А Ї Н А

#### чернігівська обласна державна адміністрація

#### УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

Н А К А З

від 21.01.2020р.		                     Чернігів                                       №14

Про визначення стратегічних

цілей Управління на 2020 рік

З метою забезпечення здійснення внутрішнього контролю та ефективного виконання основних завдань, визначених «Положенням про Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації» (далі – Управління), що затверджено розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 21 серпня 2019 р. №484

наказую:

1. Затвердити Стратегічні цілі Управління капітального будівництва на 2020 рік згідно з додатком.

2. Керівникам структурних підрозділів здійснювати формування поточних планів робіт відповідно до встановлених пріоритетних завдань Управління.

3. Відділу адміністративно-господарської, організаційної роботи та інформаційного забезпечення (Ключнику В.):

3.1. Запланувати на 2020 рік заходи з удосконалення системи внутрішнього контролю в Управлінні.

3.2. Інформувати начальника Управління щодо відхилень, недоліків у системі внутрішнього контролю.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. начальника                                                                        Наталія КОВАЛЬЧУК

Додаток

наказ в.о. начальника

Управління капітального будівництва

Чернігівської облдержадміністрації

від 24. 01. 2020 р. № 14

Стратегічні цілі Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації на 2020 рік

З метою забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до завдань, визначених «Положенням про Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації» (далі - Управління), що затверджено розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 21 серпня 2019 р. №484, консолідації зусиль структурних підрозділів, в Управлінні на 2020 рік визначаються наступні стратегічні цілі.

1. Формування плану ремонтно-будівельних робіт на рік (будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Чернігівської області та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах).

З метою реалізації державної політики (стратегії) у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними користування місцевого значення передбачається:

- ремонт автомобільних доріг - 110,0 км;

- капітальний ремонт мостів 48,6 пог. метрів;

- будівництво і капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів - 61375 м².

Джерело фінансування: за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць i доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 639 153,1 тис.грн

Термін виконання: січень-лютий 2020 року

2. Здійснення контролю за темпами і якістю виконання плану ремонтно- будівельних робіт підрядними організаціями (будівництво, реконструкція. капітальний та поточний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Чернігівської області та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах) на:

- 4760,2 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення –

-246 штучних спорудах:

-28 вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах

Контроль здійснюється шляхом візуального огляду та із залученням технічних засобів вимірювання відповідно до схем операційного контролю та нормативно-технічних і розпорядчих документів. Для контролю залучаються 11 фахівців та 6 автомобілів Управління.

Термін виконання: січень грудень 2020 року.

3. Забезпечення належного рівня організації та безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення

На 2020 рік, передбачається застосування комплексу засобів вдосконалення

організації дорожнього руху, а саме:

-встановлення та заміна дорожніх знаків - 1100 шт.:

-нанесення дорожньої розмітки - 120 км

Орієнтовна вартість: 5 млн гривень

Джерело фінансування: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

Термін виконання: березень жовтень 2020 року.

4. Проведення робіт з паспортизації автомобільних доріг загального користування місцевого значення з метою отримання детальних відомостей про технічний стан автомобільних доріг і штучних споруд для планування раціонального використання бюджетних коштів та робіт з їх ремонту та утримання.

Вартість робіт орієнтовно складає 38 тис. грн.- 1 км

Планується провести паспортизацію 115 км автомобільних доріг загальною вартістю 4 млн гривень.

Джерело фінансування: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

Термін виконання: березень листопад 2020 року.

5. Забезпечення безпечного та безперебійного руху автотранспорту за маршрутним принципом з урахуванням пріоритетності виконання ремонту автомобільних доріг до опорних шкіл та лікарень шляхом проведення ямкового ремонту в рамках експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

Планується відремонтувати - 190 000 м2 дорожнього покриття.

Орієнтовна вартість робіт - 95 млн гривень.

Джерело фінансування: субвенцій з державного бюджету місцевим

бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Термін виконання: березень листопад 2020 року

6. Розміщення замовлень на проектно-розвідувальні роботи, укладання з проектними організаціями договорів на розроблення проектної документації щодо капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг

-орієнтована кількість договорів - 28;

-термін виконання-1 квартал 2020 року

7. Організація та проведення тендерів на виконання робіт з капітального, поточного ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг орієнтована кількість тендерів 55; термін виконання 1 квартал 2020 року.

8. Забезпечення укладання та виконання договорів підряду:

8.1. Укладання договорів з підрядними організаціями на виконання робіт з капітального, поточного ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг:

- орієнтована кількість договорів - 55;

- термін виконання III квартал 2020 року.

8.2 Укладання додаткових угод до договорів підряду з будівництва, об'єктів, які фінансуються за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, укладених у 2019 році:

-орієнтована кількість договорів - 23:

-термін виконання - І-ІІ квартал 2020 року.

9. Укладання на виконання вимог «Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, договорів на проведення авторського нагляду, для забезпечення відповідності будівельно-монтажних робіт затвердженим проектам:

-орієнтована кількість договорів 31;

-термін виконання I-II квартал 2020 року.

10. Удосконалення ведення бухгалтерського обліку фінансово- господарської діяльності Управління та складання звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в програмному забезпечені САБО (система автоматизації бухгалтерського обліку для модуль «Бухгалтерія» і «Заробітна плата»).

Термін виконання: III квартал 2020 року.

Начальник відділу

адміністративно-господарської,

організаційної роботи та

інформаційного забезпечення 					Валерій КЛЮЧНИК