

#### У К Р А Ї Н А

#### чернігівська обласна державна адміністрація

#### УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

**Н А К А З**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| від 20 жовтня 2020 р. | Чернігів | № 297 |

***Про проведення осіннього (сезонного)***

***обстеження автомобільних доріг***

***загального користування місцевого значення***

***у Чернігівській області***

Для визначення ступеня відповідності транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та споруд на них вимогам ДСТУ 3587-97«Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»,

**н а к а з у ю:**

1.Затвердити графік з проведення осіннього обстеження автомобільних доріг загального користування місцевого значення та розташованих на них штучних споруд у Чернігівські області згідно з додатком 1.

2.Затвердити склади комісій для проведення осіннього обстеження автомобільних доріг загального користування місцевого значення та розташованих на них штучних споруд у Чернігівській області згідно з додатками 2-6.

3.Комісіям у строк до 28 листопада 2020 року провести осіннє обстеження автомобільних доріг загального користування місцевого значення і розташованих на них штучних споруд у Чернігівській області з оформленням акту обстеження по кожній дорозі окремо.

4.Задіяти для проведення осіннього обстеження автомобільних доріг загального користування місцевого значення та розташованих на них штучних споруд у Чернігівській області службові автомобілі (реєстраційні номери: СВ4169СА, СВ2052СВ, СВ2051СВ, СВ2054СВ, СВ1366ВМ).

5.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Богдан КРИВЕНКО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Додаток 1 | | |
|  |  |  | до наказу начальника | | |
|  |  |  | Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації | | |
|  |  |  | "20"жовтня 2020 року №297 | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ГРАФІК проведення осіннього обстеження автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 2020 році | | | | | |
| Район | Протяжність доріг | | Разом | Календарний план | |
| Обласні | Районні | з | по |
| [Бахмацький район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1772&tp=0) | 117,4 | 96,4 | 213,8 | 09.11.2020 | 11.11.2020 |
| [Бобровицький район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1774&tp=0) | 141,9 | 72,8 | 214,7 | 12.11.2020 | 16.11.2020 |
| [Борзнянський район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1772&tp=0) | 152,3 | 126,7 | 279,0 | 02.11.2020 | 06.11.2020 |
| [Ніжинський раойн](http://cg.gov.ua/index.php?id=1818&tp=0) | 193,9 | 77,5 | 271,4 | 23.11.2020 | 27.11.2020 |
| [Носівський район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1815&tp=0) | 155,6 | 64,0 | 219,6 | 17.11.2020 | 20.11.2020 |
| [Варвинський район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1775&tp=0) | 112,2 | 42,9 | 155,1 | 02.11.2020 | 04.11.2020 |
| [Ічнянський район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1777&tp=0) | 166,6 | 52,5 | 219,1 | 16.11.2020 | 18.11.2020 |
| [Прилуцький район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1821&tp=0) | 250,0 | 103,7 | 353,7 | 05.11.2020 | 13.112020 |
| [Срібнянський район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1820&tp=0) | 49,7 | 39,5 | 89,2 | 19.11.2020 | 20.11.2020 |
| [Талалаївський район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1819&tp=0) | 95,1 | 53,9 | 149,0 | 23.11.2020 | 25.11.2020 |
| [Коропський район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1778&tp=0) | 128,3 | 71,8 | 200,1 | 09.11.2020 | 12.11.2020 |
| [Новгород-Сіверський район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1816&tp=0) | 138,4 | 85,1 | 223,5 | 16.11.2020 | 20.112020 |
| [Семенівський район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1824&tp=0) | 128,4 | 82,2 | 210,6 | 23.11.2020 | 26.11.2020 |
| [Сосницький район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1822&tp=0) | 60,7 | 60,3 | 121,0 | 02.112020 | 04.11.2020 |
| [Городнянський район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1776&tp=0) | 200,6 | 67,3 | 267,9 | 02.11.2020 | 06.11.2020 |
| [Корюківський район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1780&tp=0) | 145,3 | 72,8 | 218,1 | 23.11.2020 | 26.11.2020 |
| [Менський район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1814&tp=0) | 106,0 | 55,8 | 161,8 | 16.11.2020 | 18.11.2020 |
| [Сновський район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1782&tp=0) | 108,8 | 46,3 | 155,1 | 09.11.2020 | 11.11.2020 |
| [Козелецький район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1779&tp=0) | 153,9 | 97,0 | 250,9 | 23.11.2020 | 27.11.2020 |
| [Куликівський район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1781&tp=0) | 89,6 | 16,5 | 106,1 | 10.11.2020 | 11.11.2020 |
| [Ріпкинський район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1823&tp=0) | 187,6 | 135,3 | 322,9 | 12.11.2020 | 20.11.2020 |
| [Чернігівський район](http://cg.gov.ua/index.php?id=1817&tp=0) | 241,4 | 116,2 | 357,6 | 02.11.2020 | 09.11.2020 |
| Всього: | 3123,7 | 1636,5 | 4760,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Начальник відділу розвитку мережі автомобільних доріг | |  |  | Віталій СТАРИШ | |

Додаток 2

до наказу начальника

Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації

"20"жовтня 2020 року №297

Склад

комісії для проведення осіннього обстеження автомобільних доріг загального користування місцевого значення та розташованих на них штучних споруд

у Бахмацькому, Бобровицькому, Борзнянському, Ніжинському, Носівському районах

Голова комісії:

|  |  |
| --- | --- |
| Бортнік С.В. | Провідний інженер відділу технічного контролю автомобільних доріг УКБ Чернігівської ОДА. |

Члени комісії:

|  |  |
| --- | --- |
| Воронов О.О.  Пушкіна В.І.  Савченко С.В.  Йовенко І. А.  Степанов Б.Ф. | Співробітник ВБДР Управління патрульної поліції в  Чернігівській області ДПП(Ніжинський район);  Співробітник ВБДР Управління патрульної поліції в  Чернігівській області ДПП(Носівський район);  Співробітник ВБДР Управління патрульної поліції в  Чернігівській області ДПП(Бахмацький, Борзняський райони);  Співробітник ВБДР Управління патрульної поліції в  Чернігівській області ДПП(Бобровицький район).  Представник ТОВ «Транс Лайн Груп» |
|  |  |

Начальник відділу розвитку мережі

автомобільних доріг Віталій СТАРИШ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 3  до наказу начальника  Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації  "20"жовтня 2020 року №297 |

Склад

комісії для проведення осіннього обстеження автомобільних доріг загального користування місцевого значення та розташованих на них штучних споруд

у Варвинському, Ічнянському, Прилуцькому, Срібнянському, Талалаївському районах

Голова комісії:

|  |  |
| --- | --- |
| Приліпко В. А. | Провідний інженер відділу технічного контролю автомобільних доріг УКБ Чернігівської ОДА. |

Члени комісії:

|  |  |
| --- | --- |
| Ясинський Р. А.  Трусенко В. В.  Воронов О. О.  Степанов Б.Ф. | Співробітник ВБДР Управління патрульної поліції в  Чернігівській області ДПП(Прилуцький, Варвинський райони);  Співробітник ВБДР Управління патрульної поліції в  Чернігівській області ДПП(Талалаївський, Срібнянський райони);  Співробітник ВБДР Управління патрульної поліції в  Чернігівській області ДПП(Ічнянський район).  Представник ТОВ «Транс Лайн Груп» |
|  |  |

Начальник відділу розвитку мережі

автомобільних доріг Віталій СТАРИШ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до наказу начальника  Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації  "20"жовтня 2020 року №297 |

Склад

комісії для проведення весняного обстеження автомобільних доріг загального користування місцевого значення та розташованих на них штучних споруд

у Городнянському, Корюківському, Менському, Сновському районах

Голова комісії:

|  |  |
| --- | --- |
| Шаропатий Р.В. | Провідний інженер відділу технічного контролю автомобільних доріг УКБ Чернігівської ОДА. |

Члени комісії:

|  |  |
| --- | --- |
| Шкраб О.І.  Воскобойник В.А.  Степанов Б.Ф. | Співробітник ВБДР Управління патрульної поліції в  Чернігівській області ДПП(Городнянський, Сновський райони);  Співробітник ВБДР Управління патрульної поліції в  Чернігівській області ДПП(Корюківський, Менський райони).  Представник ТОВ «Транс Лайн Груп» |
|  |  |

Начальник відділу розвитку мережі

автомобільних доріг Віталій СТАРИШ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 5  до наказу начальника  Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації  "20"жовтня 2020 року №297 |

Склад

комісії для проведення весняного обстеження автомобільних доріг загального користування місцевого значення та розташованих на них штучних споруд

у Коропському, Новгород-Сіверському, Сосницькому, Семенівському районах

Голова комісії:

|  |  |
| --- | --- |
| Блоха Є.О. | Провідний інженер відділу технічного контролю автомобільних доріг УКБ Чернігівської ОДА. |

Члени комісії:

|  |  |
| --- | --- |
| Картак О. Ю.  Шавро Ю. І.  Степанов Б.Ф. | Співробітник ВБДР Управління патрульної поліції в  Чернігівській області ДПП(Новгород-Сіверський, Семенівський райони);  Співробітник ВБДР Управління патрульної поліції в  Чернігівській області ДПП(Коропський, Сосницький райони).  Представник ТОВ «Транс Лайн Груп» |
|  |  |

Начальник відділу розвитку мережі

автомобільних доріг Віталій СТАРИШ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 6  до наказу начальника  Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації  "20"жовтня 2020 року №297 |

Склад

комісії для проведення весняного обстеження автомобільних доріг загального користування місцевого значення та розташованих на них штучних споруд

у Козелецькому, Куликівському, Ріпкинському, Чернігівському районах

Голова комісії:

|  |  |
| --- | --- |
| Титаренко Д. Л. | Провідний інженер відділу технічного контролю автомобільних доріг УКБ Чернігівської ОДА. |

Члени комісії:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Йовенко І. А.  Пушкіна В.І.  Шкраб О.І.  Трусенко В. В.  Степанов Б.Ф. | Співробітник ВБДР Управління патрульної поліції в  Чернігівській області ДПП(Козелецький район);  Співробітник ВБДР Управління патрульної поліції в  Чернігівській області ДПП(Куликівський район);  Співробітник ВБДР Управління патрульної поліції в  Чернігівській області ДПП(Ріпкинський район);  Співробітник ВБДР Управління патрульної поліції в  Чернігівській області ДПП(Чернігівський район);  Представник ТОВ «Транс Лайн Груп» | |
|  |  | |
|  | |  | |

Начальник відділу розвитку мережі

автомобільних доріг Віталій СТАРИШ