**ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА**

вул. Єлецька,11, м. Чернігів, 14000, тел./факс: (0462) 67-71-04,

E-mail: ukb\_1@cg.gov.ua, сайт: www:ukb.cg.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 04014246

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| від |  | № |  |  | На № | 01-01-05/8231 | від | 02.05.2023 |

Чернігівська обласна державна

адміністрація

***Про надання інформації***

На виконання пункту 3 доручення начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 02.05.2023 № 01-01-05/8231 Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації повідомляє, що Державним підприємством «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» за період з 24.07.2025 по 30.07.2025 відремонтовано 3925  м2 автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок експлуатаційного утримання, у тому числі:

**Новгород-Сіверський район:**

О250302 Криски – Понориця – Верба – Осьмаки – 189 м2.

**Прилуцький район:**

О250426 Прилуки – Сергіївка – Білошапки – Линовиця – 2740 м2.

**Ніжинський район:**

О250213 Бобровиця – Піски – Соколівка – /Н-07/ з під’їздом до с. Нова Басань – 209 м2;

О250215 Бобровиця – Рудьківка – Сухиня – 199 м2;

О250220 Кобижча – Свидовець з під’їздом до с. Осокорівка – 211 м2;

О250227 Плиски – Махнівка – Омбиш – 184 м2;

С250247 Борзна – Забілівщина Друга – 193 м2.

Начальник Ярослав СЛЄСАРЕНКО